## Slide 1
Story Map — Fil rouge ThéÔBio (e-commerce thés & infusions bio)
Scénario : processus d'achat sur un e-commerce (découvrir → acheter → recevoir)
Time
Type
d'utilisateur
EPICS
FEATURES
MUST
Release 1
(MVP)
SHOULD
Release 2
WOULD
Release 3
WON'T
Lina — admin boutique
Amina — cliente
Yassine — logistique
Administrer le catalogue
Gérer le catalogue
Créer un produit
Mettre à jour stock
Ajouter photos/description
Import CSV produits
Découvrir les produits
Rechercher / filtrer
Rechercher un produit
Lister par catégories
Filtres avancés (bio, goût)
Produits similaires
Découvrir les produits
Consulter la fiche
Voir détail produit
Afficher avis (mock)
Comparaison produits
Acheter
Ajouter au panier
Ajouter / retirer du panier
Modifier quantités
Sauvegarder panier
Passer commande
Checkout
Saisir adresse + contact
Compte client (optionnel)
Login Google
Finaliser
Confirmation
Créer commande + confirmation
Code promo
Paypal
Préparer / livrer
Préparer expédition
Marquer “préparée”
Bon de préparation (simple)
Email “expédiée”
Click & Collect
Recommandation IA
Programme fidélité
Priority
Lecture : colonnes = étapes du scénario (temps) ; lignes = priorité (MUST→SHOULD→WOULD→WON'T).
“FEATURES” = activités (équivalent Features). Cartes = User Stories.

## Slide 2
Story Map — Fil rouge Perfomance ID (Processus d'entrainement sécurisé)
Scénario : Processus d’entraînement sécurisé (Se connecter → S’entraîner → Analyser)
Time
Type
d'utilisateur
EPICS
FEATURES
MUST
Release 1
(MVP)
SHOULD
Release 2
WOULD
Release 3
WON'T
Rayane (Go-muscu prudent)
Sécurité et Accès
Connexion MFA
• Login Email/MDP
• Validation TOTP (6 chiffres)
• Reset mot de passe
• Inscription via QR Code
• Login via Google
• Mode Sombre (Dark Mode)
• Paiement Premium
Wadoud (Admin)
Catalogue
Gestion Admin
• Créer un exercice
• Lister les exercices
•Modifier/Supprimer un exercice
• Ajouter photos/vidéos démo
• Import CSV massif
Kennedy (Go-muscu assidu)
Journal de Bord
Saisie de Perfomance
• Créer une séance
• Ajouter Séries (Poids/Reps)
• Chronomètre de repos
• Historique des séances
• Partager une séance
• Programme type
• Coaching en live
Wadoud (Admin)
Statistiques et Logs
Dashboard et Audit
• Calcul du volume total
• Logs des accès (MongoDB)
• Graphique de progression (1RM)
• Comparatif entre athlètes
• Prédiction de charge (IA)
•Recommandation IA
Conseil : commencez par les FEATURES (activités) + scénario, puis remplissez MUST (MVP), puis SHOULD/WOULD/WON'T.